**Pöytäkirja 19.1.2021**

**(1/1)**

Kurssi: Ohjelmisto tuotantoversio

Projekti: Hääpaikka, tuotantoversio (oma harjoitustyö)

Aihe: Hääpaikka, aloituskokous

Paikka: Online Teamsissä, alkoi 9.30, päättyi 10.00

Paikalla: Atte Vanhatalo (Ohjelmoija) ja Jyri Lindroos (Opettaja ja ”Tilaajan” edustaja)

1. Todettiin, että Atte Vanhatalo (jäljempänä Ohjelmoija) tekee projektin yksin, mutta käyttää projektissa apunaan Scrum-menetelmää ja toteutus on Trello-ohjelmistossa.

Tällöin uuden jäsenen lisäys työryhmään olisi helppoa myöhemminkin.

<https://trello.com/b/FUGAUhn6/haapaikka>

* 1. Alustava aikataulu, viidessä Scrum-jaksossa

Jakso 1, projektisuunnitelman teko ja sen hyväksyttäminen Tilaajalla, vaatimusmäärittelydokumentaatio (aloitusversio), Trellossa projektin aloitus ja GitHubin käyttöönotto, rautalankamallin teko ohjelmistosta.

Jakso 2, sql-tietokantarakenteen teko ja dokumentointi, tietokanta yhteys funktioiden teko web-sivulta kantaan, sisäänkirjauksen ja uuden asiakkaan teko web-sivuilla.

Jakso 3, Tarjous-ja tilauslomakkeiden teko ja tietojen siirto/nouto tietokannasta.

Jakso 4, Sivuston ulkoasun parantelu (S3/4), testaus korjaukset ja hienosäätö.

Jakso 5, Dokumentoinnin teko, valmiin sivuston testaus ja sivuston luovutus tilaajalle.

1. Ohjelmoija tekee projektisuunnitelman ensimmäisen jakson aikana ja pyrkii tarkistuttamaan sen tilaajalla mahdollisimman pian.
2. Ohjelmoija esitteli ensimmäisen aloitusversion vaatimusmäärittelydokumentaatiosta.

Todettiin, että se Ok aloitettaessa ja sovittiin dokumentin päivittämisestä projektin edetessä.

1. Versio-ja dokumenttihallinta päätetään pitää GitHubissa, jonne ladataan työpäivittäin uusimmat. Työstettävä versio säilytetään omalla koneella ja kopio GitHubissa, täten GitHub toimii myös projektin backup-paikkana.

<https://github.com/TerminatorA1/haapaikka>

1. Ohjelmisto tehdään 000webhostin alle.

Sivuston osoite on <https://muistipelia1.000webhostapp.com/>

1. Päätettiin, että jatko toteutetaan Trellossa. Sprintin pituus on 3 viikkoa ja kokous pyritään pitämään 3 viikon välein tiistaisin klo 10.30.
2. Alustavasti pyritään siihen, että tuotantoversio olisi valmis 12 viikkoa aloituksesta ja lopullinen dokumentointi, testaus sekä työn luovutus 15 viikkoa aloituksesta.